**委托开发合同**

**服务项目名称:美容app合同**

**总价：人民币30000元（即叁万圆整）未税**

**实施日期：2016年3月22日至2016年5月22日**

**最终验收完毕日期：2016年5月22日**

|  |
| --- |
| 甲方：  地址:  电话： 传真：  负责人（签字）： |
| 乙方：  身份证号：  电话:  负责人（签字）：  付款银行：  帐 号：  住 所：  邮 编： |

合同编号Contract No.:　　 　　　 　　　　  
 签订日期Date: 2015年 月 日

甲乙双方根据《中华人民共和国合同法》及有关法律规定，同意以下的合同条款，乙方作为甲方的技术开发服务供应商，为甲方提供美容APP开发项目服务。

以下合同附件内容条款为本合同不可分割部分，与本合同条款具有同等的法律效力。

--附件1：技术目标一览

--附件2：成果物一览

--附件3：技术支持服务承诺

第一条 本合同开发项目的要求如下：

1. 作业阶段
   1. 系统设计，包括：页面设计、数据库设计、接口设计、功能架构设计等
   2. 系统制作，包括：程序开发、单元测试、开发文档
   3. 系统测试，包括：安全性测试、模块测试、接口测试、测试文档等
   4. 用户测试，包括：功能测试、问题跟踪整理修改、测试文档

第二条 竞争性事宜

1．自本合同规定的日期开始，如果乙方和任何提供与甲方类似的服务或成为甲方直接市场竞争对手的公司达成任何与本合同内容类似的关系，乙方将就此有义务及时通知甲方。

2．乙方承诺将涉及潜在竞争事宜的管理和相关资源完全区分开。

第三条 服务

1．乙方为甲方进行美容APP开发项目开发及导入。

2．甲方将与乙方在提供的开发及导入服务方面进行合作，并且乙方将尽全力使甲方的系统开发及导入顺利进行。

（1）乙方应负责获得所有标准硬件、软件及其他发展及测试系统技术开发所需物品并承担由此产生的费用。任何除外情况都应在功能说明中强调并以甲方同意为前提。在建立乙方测试环境前，乙方应确保已完全理解甲方的运行环境以使系统的开发及导入过程顺利进行。

（2）乙方将在项目完成后，按甲方要求提供系统开发及导入的成果物。

（3）乙方将在项目完成验收后，以验收文档的签订日期为起始日，为甲方提供为期一年的免费保养。

第四条 甲方应按以下方式支付开发报酬：

1．开发报酬总额为人民币30000元（即**叁万圆整**）。

2．开发由甲方 3次支付乙方。具体支付方式和时间如下：

第一次：需求确定，支付合同总额的30%（RMB **9000**元）。

第二次：制造和单体测试完成，支付合同总额的60%**（RMB 18000元）。**

第三次：最终客户验收完成后30工作日内，支付合同总额的10%（RMB **3000**元）。

3．如果甲方变化开发需求，乙方将根据变化所牵涉到的额外工作量制作报价单。乙方在得到甲方批准报价之前不进行额外的工作。

第五条 保密

在本合同有效期内及本合同终止后，甲方或乙方只能将基于本合同取得的对方的营业及技术方面的任何信息资料用于实现本合同之目的。除非本合同另有规定，未经对方事先书面同意，不得向任何第三方提供。但下列信息除外：

(1) 接受方接受时已为公众知晓的信息；

(2) 不受任何限制地从第三方取得的信息；

(3) 接受方独自开发的信息。

甲乙双方应负责责成保管或有可能接触前款规定信息的公司管理人员或其他职员以及经一方事先书面同意而获得该信息的必要的第三方的公司管理人员或其他职员履行前款规定的义务，无论其在职中或退职后。

甲乙任何一方违反前两款规定的义务时，违反方应向对方赔偿因公开信息而给对方  
 造成的一切经济损失，并应采取必要的改正措施。

甲方或乙方均应指定保密管理联络人，负责协调、加强对方保密信息在己方的管理。

第六条 本合同的变更必须由双方协商一致，并以书面形式确定。所有通知应以书面形式，且应当寄往本合同载明的接受人地址或寄往接受人根据本条款发出的通知所指定的其它地址，任何上述通知可派人或通过预付优先邮件、电传或传真寄送。

第七条 未经甲方同意，乙方不得将本合同项目部分或全部研究开发工作转让第三人承担。

第八条 法律责任和其它主张

乙方将赔偿甲方因乙方违反本合同而遭受的所有损失、损害和费用。乙方必须应甲方的要求提供一切合理的协助，以帮助甲方应对任何因为该违约而导致的针对甲方的诉讼、主张和法律程序。

第九条 终止条款

乙方的权利、义务和责任将在第三条规定的委托期限内持续有效。在本合同终止后，乙方应即时将所有为甲方的利益而准备的、并由甲方投资的资料交付与甲方。

第十条 双方确定因履行本合同应遵守的保密义务。未经甲方许可，或在甲方的委托终止后，乙方不得以口头或书面方式泄露任何有关商务与经营的信息，包括但不限于所有乙方因本合同而获得或接受的市场或销售资料和统计数字，除非上述资料已事先由乙方掌握或处于公共领域。

第十一条 完整合同

除非本合同另有规定，本合同构成双方就本合同涉及事项完整的合同，取代之前所有双方之间与此有关的合同与理解，除非通过双方合法授权代表所签署的书面文件，本合同不得修改。

第十二条 双方确定，按以下标准及方法对乙方完成的开发成果进行验收：参见附件1、附件2、附件3、的要求。

第十三条 乙方应当保证其交付给甲方的开发成果不侵犯任何第三人的合法权益。

第十四条 乙方不得在向甲方交付开发成果之前，自行将研究开发成果转让给第三人。

第十五条 双方确定，乙方应在向甲方交付开发成果后，根据甲方的请求，为指定的人员免费提供技术指导和培训，或提供与使用该开发成果相关的技术服务。

1．技术服务和指导内容：提供涉及所开发的系统必要的技术支持、操作人员培训。

2. 地点和方式：技术支持以远程操作为主，必要时上门服务。操作人员培训由双方约定时间和地点完成培训。

第十六条 权利归属

1．对象系统开发及支援项目经验收合格，且甲方按照本合同第四条支付合同金额后，对象系统开发及支援相关的所有权利包括但不限于所有权、知识产权即归属于甲方。

2．因履行本合同而产生的发明专利权（包括专利申请权及申请中的专利）、著作权及其他一切相关知识产权均归甲方所有。

3．乙方应当保证，其依本合同进行研究开发过程中及/或其交付给甲方的研究开发成果不侵犯任何第三人的合法权益。如果有人提出法律或行政程序(合称“侵权指控”)，声称甲方侵犯了其知识产权等合法权益的，乙方应当负责解决，并赔偿甲方就此所承担的一切损失和费用，包括但不限于上述侵权指控中所产生的诉讼费用、合理的律师费用、调查费用、和解金额或生效法律文书中规定的赔偿金额。

4. 如果在侵权指控的审理过程中有关机关禁止甲方继续使用研究开发成果的部分或全部，乙方应当采取以下措施之一：

（1）使甲方重新免费获得使用上述研究开发成果的权利。

（2）免费更换或改造上述研究开发成果，使甲方不受上述禁令限制继续使用研究开发成果。

（3）其它使甲方对技术服务成果拥有合法使用权，或其它弥补甲方受损利益、实现合同目的的合理方式。

乙方采取上述措施不能免除乙方就甲方因此遭受的损失进行赔偿的义务

第十七条 双方确定，在本合同有效期内，甲方指定 为甲方项目联系人，乙方指定 周诚 为乙方项目联系人。

一方变更项目联系人的，应当及时以书面形式通知另一方。未及时通知并影响本合同履行或造成损失的，应承担相应的责任。

第十八条 安全条款

双方确定，在合同期内，如因自然灾害、国家政策法规等不可抗力之因素导致项目延期的，双方应尽量配合作出相应的补救措施。

第十九条 工期违约：因乙方的原因造成工期延误，每延误壹天，乙方需支付合同价款千分之五的违约金，但累计支付不超过合同总价的5%。

第二十条 双方因履行本合同而发生的争议，应协商、调解解决。协商、调解不成的，依法向人民法院起诉。

第二十一条 本合同一式 两 份，具有同等法律效力。甲方保留壹份，乙方保留壹份。

第二十二条 本合同经双方签字盖章后生效。

附件1

**技术目标一览**

|  |  |
| --- | --- |
| 对象 | 机能画面 |
|
| UI设计 |
| 前端开发 (IOS) |
|
|
|
| 前端开发 (Android) |
|
|
|
| 测试 | 结合测试 |

**附件2**

**成果物一览**

|  |  |
| --- | --- |
| **所属阶段** | **成果物** |
| 制造&测试 | 程序一览 |
| 源代码一套 |
| 单体测试书 |
| 单体测试实施结果报告书 |
| 结合测试 | 结合测试书 |
| 结合测试实施结果报告书 |
| 系统测试 | 系统测试书 |
| 系统测试实施结果报告书 |

附件3

**技术支持服务承诺**

乙方对本项目的技术支持服务作出如下承诺：

1)本开发验收后1年以内系统运用中发生故障，经双方确认为乙方交付成果物（详见附件2成果物一览）存在不良时，乙方应及时进行无偿对应。

具体服务方式如下：

.乙方帮助甲方分析故障原因、解答有关技术方面的疑难问题，服务响应时间为3小时。

.对短期内无法解决的问题，乙方将为甲方提供行之有效的暂定的解决问题，以便甲方的工作能够继续。

.必要时乙方提供现场服务。

2)当甲方委托乙方进行上记无偿服务以外的系统运用维护服务时，乙方应积极接受甲方的委托，其服务内容、期间、责任范围、费用等由甲乙双方届时协商决定。